게임 컨셉 러프 기획서

| 2018-02-01 | 주 상현 | 초안 작성 |
| --- | --- | --- |

- 기획서의 의도

- 게임을 제작을 시작하기 앞서 간략한 컨셉과 제작 방향성에 대해 팀원들의 이해를 돕기 위한 기획서이다.

- 개요

  - 게임의 특징

    - 적을 처치하며 진행하는 사이드뷰 횡스크롤 방식의 로크라이크 형식의 게임이다.

    - 적을 처치하면 나오는 스킬을 세팅하여 진행하는 전략적인 재미가 존재한다.

    - 플레이어가 사망할 경우 모든 진행상황이 초기화 되는 좌절감을 경험함으로써 도전의욕을 불러오는 재미요소가 존재한다.

<레퍼런스 게임 하단 참조>

<쇼벨 나이트>				   <별의 커비>

전반적인 그래픽 컨셉                       적을 처치하여 스킬을 획득하는 매커니즘

<Enter the Gungeon>                         <Slay the Spire>

강대한 보스와 맞서 싸운다는 컨셉의           자신이 획득한 스킬을 세팅하는 전투 A.I

레벨디자인

- 개발 방향성

  - 개발 일정

    - 3월 1일부터 진행하여 약 4개월의 개발 기간을 가질 예정

    - 2월 기간은 Pre-Production 기간으로 산정 하여 진행

  - 기획 A

    - 아트의 방향성 제시

    - 기획서 작성

    - 데이터 작성

    - 스킬 A.I 구성

    - 전반적인 섹션과 스테이지에 관한 레벨 디자인 보조

  - 기획 B

    - 전반적인 섹션과 스테이지에 관한 레벨 디자인

    - 데이터 작성 보조

    - 몬스터 A.I 구성

  - 아트A

    - 캐릭터 스프라이트 애니메이션 및 이펙트 제작

  - 아트B

    - 타일 셋 제작

    - UI 제작 및 구성

  - 프로그래밍

    - 섹션 시스템 구현

    - 스테이지 시스템 구현

    - 스킬 A.I 구현

    - 몬스터 전투 A.I 구현

    - 그 외 전반적인 게임 내 구조 및 작동 구현

  - 종합

    - 이후 mvp 목표는 30개의 섹션을 1스테이지 내에서 동작하는지 검증.

    - Q.A 단계에서 FQA와 TQA를 모든 팀원이 동시 진행

- 화면 구성 UI

| 1 | 배경 이미지 |
| --- | --- |
| 2 | 새로 하기 |
| 3 | 새 게임 경고 문구 |
| 4 | 불러 오기 |
| 5 | 환경 설정 |
| 6 | 종료 |

4.1 환경 설정 UI

| 1 | 배경 이미지 |
| --- | --- |
| 2 | 해상도 |
| 3 | 배경음 |
| 4 | 효과음 |
| 5 | 뒤로 |